ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Итерация 0 — Спецификация и прототип (до 10 июля)

· Согласование спецификации и плана разработки с преподавателем

· Реализация модели данных графа: классы Vertex, Edge, Graph с полным набором методов

· Прототип интерфейса: главное окно с холстом, панель инструментов с кнопками, информационная панель

· Автоматический режим добавления вершин и рёбер

· Настройка Gradle, проверка сборки jar-файла

· Загрузка спецификации и плана в репозиторий

Итерация 1 — Базовый функционал (до 13 июля)

· Отрисовка рёбер со стрелками и отображением веса

· Раздельные режимы работы: "Вершина", "Ребро", авто-режим

· Окно ввода веса ребра

· Независимые веса встречных рёбер

· Изменение веса существующего ребра

· Зум колёсиком мыши с адаптивной детализацией

· Перетаскивание холста правой кнопкой мыши

· Кнопка "Очистить"

· Реализация алгоритма Форда-Беллмана: класс BellmanFordAlgorithm с полной историей шагов

Итерация 2 — Визуализация алгоритма (до 15 июля)

· Выбор стартовой и конечной вершины через кнопки "Старт" и "Финиш"

· Подсветка стартовой и конечной вершин

· Запуск алгоритма по кнопке "Запустить"

· Пошаговая визуализация: кнопка "Шаг вперёд" с подсветкой вершин и рёбер

· Отображение текущих расстояний рядом с вершинами

· Автоматический режим проигрывания по кнопке "Авто"

· Отображение итогового кратчайшего пути красной линией

· Кнопка "Сброс" для возврата к исходному состоянию

· Обработка отрицательного цикла с выводом сообщения

· Перетаскивание отдельных вершин мышью

· Юнит-тесты модели графа: создание, удаление, поиск

· Юнит-тесты алгоритма: корректный путь, граф с отрицательными рёбрами, отрицательный цикл

Итерация 3 — Финализация (до 17 июля)

· Кнопка "Расставить" с алгоритмом автоматической раскладки вершин

· Финальная полировка интерфейса: цвета, шрифты, отступы, адаптивные размеры при зуме

· Проверка работы на графах 70-90 вершин

· Исправление багов

· Написание отчёта

· Сборка финального jar-файла

· Проверка запуска на чистой системе

· Загрузка отчёта и jar-файла в форму

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Бойков Артём — Алгоритмист

Итерация 0:

· Участвовать в написании раздела спецификации по алгоритму

· Ознакомиться с API модели данных

Итерация 1:

· Создать классы BellmanFordStep, BellmanFordResult, BellmanFordAlgorithm

· Реализовать алгоритм Форда-Беллмана с полной историей шагов

· Реализовать восстановление кратчайшего пути

· Реализовать обнаружение отрицательного цикла

Итерация 2:

· Помочь визуализатору подключить алгоритм к UI

· Доработать формат шагов для удобного отображения

· Написать юнит-тесты алгоритма

Итерация 3:

· Финальная вычитка кода алгоритма

· Написание раздела отчёта "Алгоритм Форда-Беллмана"

Роменский Максим — Визуализатор

Итерация 0:

· Участвовать в написании раздела спецификации по интерфейсу

· Совместно с Иваном сделать прототип интерфейса (уже сделано)

Итерация 1:

· Отрисовка рёбер со стрелками и весом

· Зум колёсиком мыши с адаптивной детализацией

· Перетаскивание холста правой кнопкой

· Раздельные режимы: "Вершина", "Ребро", авто

· Диалог ввода веса, независимые веса встречных рёбер

· Кнопка "Очистить"

· Настройка Gradle, проверка сборки jar

Итерация 2:

· Кнопки "Старт", "Финиш", "Запустить", "Шаг вперёд", "Авто", "Сброс"

· Выбор стартовой и конечной вершины с подсветкой

· Пошаговая визуализация с подсветкой вершин и рёбер

· Отображение расстояний и итогового пути

· Информационная панель с пояснениями

· Автоматический режим проигрывания

· Обработка отрицательного цикла

· Перетаскивание отдельных вершин мышью

Итерация 3:

· Финальная полировка интерфейса

· Проверка на графах 70-90 вершин

· Сборка финального jar, написание разделов отчёта по UI

Румянцев Иван — Архитектор графа + UI-помощник

Итерация 0:

· Реализовать классы Vertex, Edge, Graph с полным набором методов

· Задокументировать API модели данных

· Написать спецификацию и план разработки

· Совместно с Максимом сделать прототип интерфейса (уже сделано)

Итерация 1:

· Помочь Максиму с интеграцией модели Graph и отладкой UI

Итерация 2:

· Помочь с интеграцией алгоритма и отладкой визуализации

· Написать юнит-тесты модели графа

Итерация 3:

· Реализовать алгоритм автоматической раскладки вершин

· Реализовать кнопку "Расставить"

· Помочь с тестированием на больших графах

· Написание раздела отчёта "Структура данных"